# ZADAVATEL:
# ----------------------------------------------------------
# OBEC ŘISUTY
# Zastoupená starostkou Jitkou Ryšavou
Řisuty čp. 84 IČO 00234851 DIČ CZ00234851
273 78 TEL 312 589 212 MOBIL: 724 300 917 email: ourisuty@cmail.cz

        ZAKÁZKA
    MALÉHO ROZSAHU

# NÁZEV ZAKÁZKY:
-----------------------------------------------------------------

      Úprava veřejného prostranství
        u řeznictví

        Výzva k podání nabídky
    a dokumenty související se zadáním

  Zadávací dokumentace – soutěžní podmínky
       ------------------------------------------------------

I. Vymezení předmětu zadávané zakázky:

a/ Předmětem zakázky je dopravní stavba s přímou návazností na místní komunikaci v centrální části obce Řisuty. Účelem návrhu řešení je rekonstrukce stávající místní komunikace a na ní navazujících zpevněných ploch na pozemku p.č. 1474/1, navazujících vjezdů a výstavba nových parkovacích míst včetně přístupových chodníků, doprovodné zeleně, vyřešení odvodu srážkových vod a doplnění veřejného osvětlení.
     Vše dle projektové dokumentace zpracované projektantem ing. Pavlem Barnatem a ing. Petrem Fojtem.

b/ Přílohou této zadávací dokumentace je projektová dokumentace, návrh smlouvy o dílo a návrh rozpočtu. Prohlídku a konzultaci lze po dohodě se starostkou uskutečnit ve dnech: ode dne doručení výzvy, nejpozději do 17.8.2020.

c/ Součástí zakázky je také zřízení staveniště, následný úklid a uvedení do původního stavu, zajištění skládky a likvidace odpadů a úhrada za ně, předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů.

d/ Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy, státními technickými normami souvisejícími s předmětem zakázky a předpisy související s bezpečností práce a ochranou zdraví. Kvalitativní podmínky musí být dodrženy a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít předepsané vlastnosti.
Nedodržením kvalitativních podmínek v průběhu realizace prací může být důvodem pro zrušení smlouvy o dílo ze strany zadavatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla.

e/ Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit v kterékoliv jeho fázi, nejpozději však do doby podepsání smlouvy o dílo.

f/ Technický dohled pro zadavatele bude vykonávat

II. Obchodní a platební podmínky:

a/ Cena za předmět plnění zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota zakázky činí 1.500.000,- Kč bez DPH.

b/ Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu- v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů, majících vliv na výši nabídkové ceny.

c/ Práce budou proplaceny po provedení a odsouhlasení soupisu provedených prací a to i etapově. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Splatnost daňových dokladů schválených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 14 dní po předání zadavateli.

d/ Zhotovitel ručí za práce prováděné případně jeho subdodavateli, jako by je prováděl on sám.

III. Lhůta a místo pro podání nabídky:

Nabídka bude podána nejpozději do čtvrtka 20.8.2020, 10.00 hodin.
Nabídky mohou být doručovány poštou na výše uvedenou adresu zadavatele, nebo osobně v kanceláři Obecního úřadu v Řisutech v době úředních hodin, / tj. pondělí 8.00-10.00 h. a středa od 16.00-19.00 h. / nebo po telefonické dohodě s pověřenou osobou, která potvrdí uchazeči převzetí nabídky.
Obálka musí být řádně zalepena a na uzavření opatřena razítkem a podpisem uchazeče, označena názvem zakázky „ Úprava veřejného prostranství u řeznictví”, adresou zadavatele a označením „ Neotvírat“.

IV. Doba a místo plnění zakázky:

a/ místo plnění: obec Řisuty, kat.úz. Řisuty u Slaného, parc.č. 1474/1.

b/ předpokládaná doba zahájení prací: 25.8.2020

c/ ukončení a předání díla: 6.10.2020

V. Obsah nabídky:

a/ identifikační údaje uchazeče, uvedení statutárního zásupce, případně uvedení osoby pověřené a oprávněné jednat a podepisovat v.z., či za uchazače. Nabídka musí být v originále, opatřená datem, razítkem a podpisem oprávněné osoby.
Prohlášení, že se uchazeč seznámil s obsahem zadávacích podkladů a soutěžními podmínkami, že jsou jim veškerá ustanovení srozumitelná a jasná a se soutěžními podmínkami a zadávacími podklady souhlasí.

b/ cena díla- dle bodu II. odst. a/ zadávací dokumentace.

c/ prohlášení, že uchazeč bude schopen dodržet předpokládaný termín realizace dle bodu IV. odst. b/ a c/ zadávací dokumentace.

d/ prohlášení, že firma nemá daňové nedoplatky, neuhrazené závazky vůči sociálnímu a zdravotnímu pojištění, že na firmu nebyl vyhlášen konkurz, že nemá záznam v insolvenčním rejstříku a že není v likvidaci, dále že nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

e/ zadavatel vyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů výpisem z obchodního rejstříku /prostá kopie/.

f/ prostá kopie dokladu o oprávnění podnikání, tak, aby z něj bylo zřejmé, že uchazeč může provádět práce dle předmětu plnění. / živnostenský list, koncesní listina apod. /

g/ zadavatel požaduje kopii smlouvy, či jiné prohlášení, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám.

h/ ekonomické a finanční předpoklady- čestné prohlášení o celkovém obratu společnosti za poslední 3 účetní období.

i/ záruka na jakost díla.

j/ návrh smlouvy o dílo podepsaný uchazečem.

k/ nabídka bude zpracována v jednom originálu v pevné vazbě.

VI. Hodnocení nabídek:

a/ Hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem a na základě jejího doporučení rozhodne zadavatel o přidělení zakázky. Rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem zájemcům. S vítězem výběrového řízení uzavře zadavatel „ Smlouvu o dílo“.

b/ Termín otevírání obálek : čtvrtek 20.8.2020 v 13.00 hod.

c/ Hodnotící kritéria- základním kritériem pro zadání této zakázky je cena díla

     uvedená bez DPH.

V Řisutech dne
        ...................................................
        razítko a podpis zadavetele